工作日志

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间（2017年） | 地点 | 人员 | 事件 |
| 3.10 | A209 | 全体成员 | 确定组长为李岳檑，建立微信群，收集组员意见，最终确定实验项目为spark。安排组员各自对spark资料进行查找翻阅。 |
| 3.11-3.14 | - | 全体成员 | 组员各自上网查找关于spark相关资料，包括官方文档、spark相关书籍，上届学长学姐的相关文件等。 |
| 3.15 | F层休息区 | 全体成员 | 组员将各自查找到的资料进行分享，分配工作由谭伟良同学负责项目计划书、GitHu库中文件夹的建立；王春柳负责会议记录；温元祯负责项目说明文档；组长将所有资料进行汇总并制作PPT。 |
| 3.16 | - | 全体成员 | 组员各自完成自己的工作并上传至github。 |
| 3.17 | A209 | 全体成员 | 课堂展示，对spark进行介绍，王春柳负责课堂记录，其他三位负责台上讲解，两位老师对选取项目的理由、组员对项目的了解程度等情况进行提问。 |
| 3.18-3.20 | - | 全体成员 | 每位组员都对spark进行调研，如何搭配环境？spark是否存在需要改进的点？在课程中心对B、C两组的文档进行评审。 |
| 3.21 | F层休息区 | 全体成员 | 根据几天的学习和老师课上对我们组的建议，大家一致同意更换项目为node.js，组长将node.js的功能和简单创建应用对组员进行演示，推荐书籍《深入浅出node.js》，分配工作由温元祯负责新项目的项目说明、需求初稿；王春柳负责会议记录、评审汇总；李岳檑负责PPT制作，谭伟良负责项目规划和负责本周ppt主讲。 |
| 3.22-3.23 | - | 全体成员 | 组员各自完成自己的工作，并将文档上传至GitHub，或借书或买书将node.js的知识点做大体了解。 |
| 3.24 | A209 | 全体成员 | 课堂展示，课堂记录。主要讲解的是node.js的项目介绍以及需求规格说明书的初稿内容。 |
| 3.25-3.27 | - | 全体成员 | 根据上一周老师和同学们的意见，各组员分别对自己负责的模块需求进行整改，将修改完的文档上传至GitHub。并在微信群中告知其他组员自己修改的地方。 |
| 3.28 | F层休息区 | 全体成员 | 讨论工作内容，进行工作分配。由谭伟良负责PPT制作和讲解；温元祯负责问题清单汇总；王春柳负责本周会议记录和需求规格说明书中的用例说明的修改和补全；李岳檑负责根据其他组的评审意见对需求规格说明书格式的修改和内容补全。对B、C组需求规格说明书进行评审并上传。 |
| 3.29-3.30 | - | 全体成员 | 组员各自完成自己的工作，将文档上传至GitHub和微信群中，并告知其他成员自己修改的地方。 |
| 3.31 | A209 | 全体成员 | 课堂展示，课堂记录。主要讲解的是对需求规格说明书的修改和增加内容。 |
| 4.1-4.4 | - | 全体成员 | 放假；有时间对node.js的书籍进行阅读。 |
| 4.5 | F层休息区 | 全体成员 | 讨论本周工作并分配，主要参照刘老师对我们的需求规格说明书的评审意见和上周课上的点评，以及任老师在课上对mpp文件的修改意见。由谭伟良负责mpp文件修改；温元祯负责规格说明书中的用例图修改；王春柳负责会议记录和用例说明的修改；李岳檑负责需求规格说明书内容的进一步补全。 |
| 4.6-4.7 | - | 全体成员 | 组员各自完成自己的工作，将文档上传至GitHub，并告知其他成员。 |
| 4.8 | A209 | 全体成员 | 课堂展示，课堂记录。主要讲解的是针对上周老师提出的建议对需求规格说明书补全所缺少的非功能性需求用例和以后项目的研究方向、可改进的点，业务需求等。 |
| 4.9-4.11 | - | 全体成员 | 各组员对B、C组的需求规格说明书进行复评审，由组长汇总并上传至GitHub上。由谭伟良根据任老师的建议修改mpp文件，制作.md格式的项目封面介绍。 |
| 4.12 | F层休息区 | 全体成员 | 本周工作讨论，分配工作，由李岳檑负责实验7的变更与管理分析报告；由王春柳负责实验6的工作日志和本周PPT的制作和主讲；由谭伟良完善实验6-8在project上的相关任务；由温元祯负责实验8的工作量的统计分析。 |
| 4.13-4.14 | - | 全体成员 | 组员各自完成自己的工作，将文档上传至GitHub和微信群，并告知其他成员。 |
| 4.14 | A209 | 全体成员 | 课堂展示，课堂记录。主要讲解的是老师布置的实验6-8的内容，包括小组内的工作日志，配置管理和工作量的统计，以及根据以上工作修改并完善的project内容 |
| 4.15-4.18 |  | 全体成员 | 上网查阅资料，对node.js进行深刻理解看是否有可以改进的地方 |
| 4.19 | F层休息区 | 全体成员 | 本周工作讨论，分配工作。本周主要工作是需求文档复审，需要将以后改进的计划进行补充，按照老师的要求进行非功能需求的场景描述，修改用例图等。由于工作内容ppt上并不详细，时间过长大家需要回忆工作内容会浪费时间，所以一致同意将会议时间调整为上课结束后。 |
| 4.20 |  | 全体成员 | 完成各自的工作并上传至github上 |
| 4.21 | A209 | 全体成员 | 课堂展示、课堂记录；本周工作讨论，会议记录。详细内容参见会议记录。 |
| 4.22-4.23 |  | 全体成员 | 根据刘老师对需求文档的批注进行修改，温元祯负责非功能性需求用例说明，王春柳负责添加用例图，李岳檑负责将实验计划进行细化。最后上传至github上。 |
| 4.24-4.25 |  | 全体成员 | 对其他小组的需求文档进行评审并上传至github上。记录个人工时，完成个人工作日志的记录。 |
| 4.26-4.27 |  | 谭伟良 | 根据其他小组对我们组的需求评审进行修改。 |